Projektinitialisierungsauftrag

Ablösung BauGesuch

Bearbeitungsdatum	15.10.2026

Version	0.1

Dokument Status	in Arbeit

Klassifizierung	Nicht klassifiziert

Autor/-in	Sam Muster

Projektleiter/in	Sam Muster

Auftraggeber/in	Andrea Beispiel

Verwaltungseinheit	Verwaltungseinheit

Geschäftsbereich	Geschäftsbereich

Innenauftragsnr.	Innenauftragsnummer

Projektnummer	Projektnummer

PFCT Bund	Link zu

Inhaltsverzeichnis

0.	Einleitung	3

0.1	Ziel und Zweck des Dokuments	3

0.2	Referenzierte Dokumente	3

0.3	Mitgeltende Unterlagen	3

0.4	Definitionen und Abkürzungen	3

0.5	Vorgaben, Methoden und Werkzeuge	3

1.	Ausgangslage	4

2.	Ziele	4

2.1	Ziele der Phase Initialisierung	4

2.2	Rahmenbedingungen	4

3.	Ressourcenbedarf	4

3.1	Personalaufwand	4

3.2	Sachmittel	4

3.3	Kosten (in CHF inkl. MwSt.)	4

4.	Termine	5

4.1	Ergebnisse und Termine	5

5.	Projektorganisation und Personal	6

6.	Kommunikation	6

7.	Risiken	6

8.	Dokument-Protokoll	7

Einleitung

Ziel und Zweck des Dokuments

Der Projektinitialisierungsauftrag bildet die verbindliche Grundlage für die Freigabe der Phase Initialisierung. Er handelt sich um die Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und dem Projektleiter für die Phase Initialisierung. Informationen und Daten in diesem Dokument beziehen sich lediglich auf die Initialisierungsphase.

Bei den auftretenden Rollen ist ebenfalls die weibliche Form gemeint, auch wenn sie nicht explizit aufgeführt wird.

Referenzierte Dokumente

| Nr. | Name | Nummer / Link |
| --- | --- | --- |
| [1] | … | # |

Mitgeltende Unterlagen

| Name | Nummer / Link |
| --- | --- |
| … | # |

Definitionen und Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| CHF | Schweizer Franken |
| ICT / IKT | Informations- und Kommunikationstechnologie |
| IT | Informationstechnologie |
| PT | Personentage |
| AG | Auftraggeber |
| PL | Projektleiter |

Vorgaben, Methoden und Werkzeuge

| Titel | Vorgabe / Methode / Werkzeug | Version |
| --- | --- | --- |
| Projektmanagementmethode | HERMES | Aktuell gültige Version |
| Beschaffung | Gemäss Vorgabe Stammorganisation |  |
| Dokumentenablage | Gemäss Vorgabe Stammorganisation |  |
| Reporting | Gemäss Vorgabe Stammorganisation |  |

Ausgangslage

Die Fachanwendung für Baugesuche ist vierzehn Jahre alt. Gesuche werden doppelt erfasst, weil das Grundbuch nicht angebunden ist. Nach bisherigem, noch nicht bestätigtem Kenntnisstand gilt: Der Hersteller stellt den Support Ende 2027 ein.

Ziele

Ziele der Phase Initialisierung

| Nr. | Kategorie | Beschreibung | Messgrösse | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Vorgehensziel | Datenbestand und Grundbuch-Schnittstelle untersuchen | Bericht zu Umfang und Qualität liegt vor | Hoch |
| 02 | Systemziel | Studie mit mindestens zwei Lösungsvarianten | Studie abgenommen | Muss |

Rahmenbedingungen

Das Projekt hält folgende Vorgaben und Rahmenbedingungen der Stammorganisation ein:

| Nr. | Vorgaben | Beschreibung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Anwendung von HERMES | Version HERMES 2022 |  |  |

Ressourcenbedarf

Personalaufwand

Geschätzter Personalaufwand für Phase Initialisierung (Details in Kapitel 5):

| Rolle | Name | Aufwand in PT |
| --- | --- | --- |
| Auftraggeber/in | Andrea Beispiel | 6 |
| Projektleiter/in | Sam Muster | 25 |

Sachmittel

| Bezeichnung | Beschreibung | Quantität |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |
| … |  |  |

Kosten (in CHF inkl. MwSt.)

Geschätzte Kosten für Phase Initialisierung

| Phase | Betrag |
| --- | --- |
| Interne Personalkosten (gem. Kap. 3.1) (31 PT × 1200 CHF) | 37200 |
| Summe interne Kosten | 37200 |
| Summe externe Kosten (keine externen Posten erfasst) | 0 |
| Total Initialisierung | 37200 |

Termine

Ergebnisse und Termine

Terminierte Ergebnisse der Phase Initialisierung:

| Nr. | Lieferergebnisse (abnahmerelevant) | Liefertermin | Abnahme durch (Rolle) | Prüfmethode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Stakeholder Liste |  |  |  |
| 02 | Studie |  |  |  |
| 03 | Rechtsgrundlagenanalyse |  |  |  |
| 04 | Schutzbedarfsanalyse |  |  |  |
| 05 | Meilenstein Weiteres Vorgehen (Checkliste Weiteres Vorgehen; Liste Projektentscheide Führung) |  |  |  |
| 06 | Projektmanagementplan |  |  |  |
| 07 | Durchführungsauftrag |  |  |  |
| 08 | Meilenstein Durchführungsfreigabe (mit Checkliste Durchführungsfreigabe; Liste Projektentscheide Steuerung) |  |  |  |

Geplantes Enddatum der Phase Initialisierung: 31.03.2027

Projektorganisation und Personal

Personalressourcen gem. Kapitel 3.1 pro Monat (in PT)

| Rolle / Person | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 | Monat 9 | Bestätigung Vorgesetzter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kommunikation

| Empfänger | Verantwortlich | Ziel / Inhalt | Mittel / Medium | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |
| … |  |  |  |  |

Risiken

Risiken der Phase Initialisierung:

| Nr. | Risikobeschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit | Auswirkungsgrad | Risikozahl | Massnahmen | Verantwortung | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR01 | Fachleute der Bewilligungsabteilung sind im Winter kaum verfügbar |  |  |  |  |  |  |

Dokument-Protokoll

Änderungskontrolle

| Version | Name | Datum | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Sam Muster | 15.10.2026 | Entwurf aus dem Interview |

Prüfung

| Version | Name | Datum | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. |  | tt.mm.jjjj |  |

Freigabe

| Version | Name | Datum | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | tt.mm.jjjj |  |

Offene Punkte

Diese Punkte sind im Interview noch nicht geklärt oder nicht bestätigt. Was hier steht, ist nicht Teil der vereinbarten Inhalte. Der Anhang entfällt, sobald die Punkte geklärt sind.

| Punkt | Art | Zustand |
| --- | --- | --- |
| Verbindliche Vorgaben ausser HERMES sind genannt oder ausdrücklich keine | erforderlich | offen |
| Sachmittel genannt oder ausdrücklich keine | erforderlich | offen |
| Die Ergebnisse der Vorlage haben Liefertermin und Abnahme (Rolle) (Stakeholder Liste: termin, abnahme fehlt; Studie: termin, abnahme fehlt) | erforderlich | offen |
| Monatsverteilung der Personentage stimmt mit Kapitel 3.1 überein (Monatsverteilung fehlt) | erforderlich | offen |
| Kommunikation während der Initialisierung geklärt oder begründet nicht anwendbar | erforderlich | offen |
| Jedes Risiko ist bewertet (EW, AG) und hat Massnahme, Verantwortung und Termin (Fachleute der Bewilligungsabteilung sind im Winter kaum verf: ew, ag, massnahmen, verantwortung, termin fehlt) | erforderlich | offen |
| Es handelt sich um ein Ablösevorhaben mit Datenmigration | Vorschlag | nicht bestätigt |
| Vorschlag Terminplan: 8 Ergebnisse zwischen 02.11.2026 und 31.03.2027 terminiert, Abnahme durch den AG | Vorschlag | nicht bestätigt |
| Vorschlag Monatsverteilung PL: 25 PT auf 5 Monat(e) (5 / 5 / 5 / 5 / 5) | Vorschlag | nicht bestätigt |
| Vorschlag Monatsverteilung AG: 6 PT auf 5 Monat(e) (2 / 1 / 1 / 1 / 1) | Vorschlag | nicht bestätigt |

Nachweis – Herkunft der Angaben

Diese Übersicht weist je Kapitel aus, woher die Angaben stammen: aus dem Interview mit der Projektleitung, aus Vorschlägen von HERMES PIA, die die Projektleitung übernommen hat, oder aus der Vorbelegung der Vorlage. Sie ist aus dem gespeicherten Interviewstand berechnet. Der Anhang dient der Nachvollziehbarkeit und kann für die finale Fassung entfernt werden.

| Abschnitt | Herkunft | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Ausgangslage | Projektleitung (Interview) | 3 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n), davon 1 Annahme(n), im Dokument als «(unbestätigt)» vermerkt. |
| Definitionen und Abkuerzungen | Vorbelegung der Vorlage | Nur die Vorbelegung der Vorlage; im Interview nicht ergänzt. |
| Vorgaben, Methoden und Werkzeuge | Vorbelegung der Vorlage | Nur die Vorbelegung der Vorlage; im Interview nicht ergänzt. |
| Ziele der Phase Initialisierung | Projektleitung (Interview) | 2 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |
| Rahmenbedingungen | Vorbelegung der Vorlage | Nur die Vorbelegung der Vorlage; im Interview nicht ergänzt. |
| Ergebnisse und Termine | Vorbelegung der Vorlage | Nur die Vorbelegung der Vorlage; im Interview nicht ergänzt. |
| Personalaufwand | Projektleitung (Interview) | 2 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |
| Risiken | Projektleitung (Interview) | 1 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |

Systemziel, Vorgehensziel

Tief, Mittel, Hoch, Muss

Risikozahl = Eintrittswahrscheinlichkeit x Auswirkungsgrad