Projektinitialisierungsauftrag

Synthetik B – Korrektur und Widerspruch

Bearbeitungsdatum	15.10.2026

Version	0.1

Dokument Status	in Arbeit

Klassifizierung	Nicht klassifiziert

Autor/-in	Sam Muster

Projektleiter/in	Sam Muster

Auftraggeber/in	Alex Beispiel

Verwaltungseinheit	Verwaltungseinheit

Geschäftsbereich	Geschäftsbereich

Innenauftragsnr.	Innenauftragsnummer

Projektnummer	Projektnummer

PFCT Bund	Link zu

Inhaltsverzeichnis

0.	Einleitung	3

0.1	Ziel und Zweck des Dokuments	3

0.2	Referenzierte Dokumente	3

0.3	Mitgeltende Unterlagen	3

0.4	Definitionen und Abkürzungen	3

0.5	Vorgaben, Methoden und Werkzeuge	3

1.	Ausgangslage	4

2.	Ziele	4

2.1	Ziele der Phase Initialisierung	4

2.2	Rahmenbedingungen	4

3.	Ressourcenbedarf	4

3.1	Personalaufwand	4

3.2	Sachmittel	4

3.3	Kosten (in CHF inkl. MwSt.)	4

4.	Termine	5

4.1	Ergebnisse und Termine	5

5.	Projektorganisation und Personal	6

6.	Kommunikation	6

7.	Risiken	6

8.	Dokument-Protokoll	7

Einleitung

Ziel und Zweck des Dokuments

Der Projektinitialisierungsauftrag bildet die verbindliche Grundlage für die Freigabe der Phase Initialisierung. Er handelt sich um die Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und dem Projektleiter für die Phase Initialisierung. Informationen und Daten in diesem Dokument beziehen sich lediglich auf die Initialisierungsphase.

Bei den auftretenden Rollen ist ebenfalls die weibliche Form gemeint, auch wenn sie nicht explizit aufgeführt wird.

Referenzierte Dokumente

| Nr. | Name | Nummer / Link |
| --- | --- | --- |
| [1] | … | # |

Mitgeltende Unterlagen

| Name | Nummer / Link |
| --- | --- |
| … | # |

Definitionen und Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| CHF | Schweizer Franken |
| ICT / IKT | Informations- und Kommunikationstechnologie |
| IT | Informationstechnologie |
| PT | Personentage |
| AG | Auftraggeber |
| PL | Projektleiter |

Vorgaben, Methoden und Werkzeuge

| Titel | Vorgabe / Methode / Werkzeug | Version |
| --- | --- | --- |
| Projektmanagementmethode | HERMES | Aktuell gültige Version |
| Beschaffung | Gemäss Vorgabe Stammorganisation |  |
| Dokumentenablage | Gemäss Vorgabe Stammorganisation |  |
| Reporting | Gemäss Vorgabe Stammorganisation |  |

Ausgangslage

Die Beispielstadt beabsichtigt, ihre drei Schalterdienste zusammenzulegen.

Ziele

Ziele der Phase Initialisierung

| Nr. | Kategorie | Beschreibung | Messgrösse | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Auswählen | … | … | Auswählen |
| 04 | Auswählen | … | … | Auswählen |

Rahmenbedingungen

Das Projekt hält folgende Vorgaben und Rahmenbedingungen der Stammorganisation ein:

| Nr. | Vorgaben | Beschreibung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Anwendung von HERMES | Version HERMES 2022 |  |  |

Ressourcenbedarf

Personalaufwand

Geschätzter Personalaufwand für Phase Initialisierung (Details in Kapitel 5):

| Rolle | Name | Aufwand in PT |
| --- | --- | --- |
| Auftraggeber/in | Alex Beispiel | 4 |
| Projektleiter/in | Sam Muster |  |

Sachmittel

| Bezeichnung | Beschreibung | Quantität |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |
| … |  |  |

Kosten (in CHF inkl. MwSt.)

Geschätzte Kosten für Phase Initialisierung

| Phase | Betrag |
| --- | --- |
| Interne Personalkosten (gem. Kap. 3.1) (4 PT × 1000 CHF) | 4000 |
| Summe interne Kosten | 4000 |
| Summe externe Kosten (keine externen Posten erfasst) | 0 |
| Total Initialisierung | 4000 |

Termine

Ergebnisse und Termine

Terminierte Ergebnisse der Phase Initialisierung:

| Nr. | Lieferergebnisse (abnahmerelevant) | Liefertermin | Abnahme durch (Rolle) | Prüfmethode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Stakeholder Liste |  |  |  |
| 02 | Studie |  |  |  |
| 03 | Rechtsgrundlagenanalyse |  |  |  |
| 04 | Schutzbedarfsanalyse |  |  |  |
| 05 | Meilenstein Weiteres Vorgehen (Checkliste Weiteres Vorgehen; Liste Projektentscheide Führung) |  |  |  |
| 06 | Projektmanagementplan |  |  |  |
| 07 | Durchführungsauftrag |  |  |  |
| 08 | Meilenstein Durchführungsfreigabe (mit Checkliste Durchführungsfreigabe; Liste Projektentscheide Steuerung) |  |  |  |

Geplantes Enddatum der Phase Initialisierung: 31.08.2027

Projektorganisation und Personal

Personalressourcen gem. Kapitel 3.1 pro Monat (in PT)

| Rolle / Person | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 | Monat 9 | Bestätigung Vorgesetzter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kommunikation

| Empfänger | Verantwortlich | Ziel / Inhalt | Mittel / Medium | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |
| … |  |  |  |  |

Risiken

Risiken der Phase Initialisierung:

| Nr. | Risikobeschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit | Auswirkungsgrad | Risikozahl | Massnahmen | Verantwortung | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR01 | … | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. | … | … | … | … |
| PR02 |  | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |  |  |
| PR03 |  | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |  |  |

Dokument-Protokoll

Änderungskontrolle

| Version | Name | Datum | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Sam Muster | 15.10.2026 | Entwurf aus dem Interview (Nachweis dev) |

Prüfung

| Version | Name | Datum | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. |  | tt.mm.jjjj |  |

Freigabe

| Version | Name | Datum | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | tt.mm.jjjj |  |

Offene Punkte

Diese Punkte sind im Interview noch nicht geklärt oder nicht bestätigt. Was hier steht, ist nicht Teil der vereinbarten Inhalte. Der Anhang entfällt, sobald die Punkte geklärt sind.

| Punkt | Art | Zustand |
| --- | --- | --- |
| Mindestens ein Ziel der Phase Initialisierung | wesentlich | offen |
| Personalaufwand in PT je Rolle (mindestens AG und PL) (PL: aufwand fehlt) | wesentlich | offen |
| Mindestens ein Risiko der Phase Initialisierung | wesentlich | offen |
| Die Ausgangslage trägt mehr als eine einzelne Angabe (Kontext, Betroffene, Dringlichkeit) | erforderlich | offen |
| Jedes Ziel hat Kategorie, Messgrösse und Priorität | erforderlich | offen |
| Verbindliche Vorgaben ausser HERMES sind genannt oder ausdrücklich keine | erforderlich | offen |
| Sachmittel genannt oder ausdrücklich keine | erforderlich | offen |
| Die Ergebnisse der Vorlage haben Liefertermin und Abnahme (Rolle) (Stakeholder Liste: termin, abnahme fehlt; Studie: termin, abnahme fehlt) | erforderlich | offen |
| Monatsverteilung der Personentage stimmt mit Kapitel 3.1 überein (Monatsverteilung fehlt) | erforderlich | offen |
| Kommunikation während der Initialisierung geklärt oder begründet nicht anwendbar | erforderlich | offen |
| Jedes Risiko ist bewertet (EW, AG) und hat Massnahme, Verantwortung und Termin | erforderlich | offen |
| Vorschlag Terminplan: 8 Ergebnisse zwischen 01.04.2027 und 31.08.2027 terminiert, Abnahme durch den AG | Vorschlag | nicht bestätigt |
| Vorschlag Monatsverteilung AG: 4 PT auf 5 Monat(e) (1 / 1 / 1 / 1 / 0) | Vorschlag | nicht bestätigt |

Nachweis – Herkunft der Angaben

Diese Übersicht weist je Kapitel aus, woher die Angaben stammen: aus dem Interview mit der Projektleitung, aus Vorschlägen von HERMES PIA, die die Projektleitung übernommen hat, oder aus der Vorbelegung der Vorlage. Sie ist aus dem gespeicherten Interviewstand berechnet. Der Anhang dient der Nachvollziehbarkeit und kann für die finale Fassung entfernt werden.

| Abschnitt | Herkunft | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Ausgangslage | Projektleitung (Interview) | 1 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |
| Definitionen und Abkuerzungen | Vorbelegung der Vorlage | Nur die Vorbelegung der Vorlage; im Interview nicht ergänzt. |
| Vorgaben, Methoden und Werkzeuge | Vorbelegung der Vorlage | Nur die Vorbelegung der Vorlage; im Interview nicht ergänzt. |
| Rahmenbedingungen | Vorbelegung der Vorlage | Nur die Vorbelegung der Vorlage; im Interview nicht ergänzt. |
| Ergebnisse und Termine | Vorbelegung der Vorlage | Nur die Vorbelegung der Vorlage; im Interview nicht ergänzt. |
| Personalaufwand | Projektleitung (Interview) + Vorbelegung der Vorlage | 1 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |

Systemziel, Vorgehensziel

Tief, Mittel, Hoch, Muss

Risikozahl = Eintrittswahrscheinlichkeit x Auswirkungsgrad